Projet Master 1 - Compte rendu de réunion

N° Projet : 4 / Titre Projet : Tournée de vehicule dans delay-tolerant networks / Nom des étudiants : SY OMAR, MESSAS KOUSEILA / Date de réunion (obligatoire) : Lundi 03/10/2016 / Personnes présentes (obligatoire) : / tuteur : Figueiredo Rosa / SY OMAR, MESSAS KOUSEILA

Points abordés : / - fixation d’une date de réunion hebdomadaire pour chaque lundi de la semaine à 13h30. / - définition des tâches à réaliser pour ce semestre : / * état de l’art concernant le sujet traiter, afin d’avoir une meilleurs compréhension du sujet. / * description détailler du problème. / * développement d’heuristique(s) pour la résolution du problème. / * implémentation d’une interface graphique pour l’application ( saisie des données, affichage du résultat, choix de résolution, gestion des projets).

Projet Master 1 - Compte rendu de réunion

Travail réalisé : / - partage des tâches : / * Interface graphique : MESSAS Kouseila. / * Description détailler du problème : SY Omar.

Travail à réaliser: / - Commencer la rédaction du rapport sur overleaf (format latex) avec la description du problème de tournée de véhicule. / - Préparer une premier maquette pour l'interface de l'application.

Date prochaine réunion : / Lundi 10/10/2016